# No Permitir Vocales: Informe de Pruebas
AUTORES
-Redacción de los resultados de las pruebas de interfaz: Roberto Matas y Eduardo Barañano
-Redacción de los resultados de las pruebas de aceptación: Roberto Matas y Eduardo Barañano

INTRODUCCIÓN
Mediante el presente documento se recogerán los distintos resultados obtenidos a lo largo de la ejecución de las pruebas definidas en el plan de pruebas correspondiente al ticket de mantenimiento No permitir vocales en las matrículas de los vehículos

## Resultados de las pruebas
# Pruebas Unitarias
# Pruebas de Interfaz
Las pruebas de interfaz referentes al ticket que se han añadido a las especificadas en la clase AnhadirVehiculoUITest se completaron con algún pequeño fallo, ya que en primera instancia se olvidó darle al botón de cancelar después de realizar una comprobación que debería ser no válida y por lo tanto la aplicación no detectaba el botón de Añadir Vehículo, ya que el pop-up, al no darle a cancelar, no desaparecía.
Una vez localizado este error, el resto de la implementación de las pruebas progresó sin problemas exceptuando que los test fallaron porque en los anteriores casos de prueba definidos para Añadir Vehículo se estaban utilizando matrículas con vocales ya que desconocíamos que las matrículas no podían incluir dichos caracteres, inmediatamente se procedió a modificar la definición de las pruebas previas y una vez encarada y terminada la modificación del código previo los test funcionaron a la primera.
# Pruebas de Aceptación
Durante la reunión con el Product Owner se especificó un único caso en el cual se iba a probar la aplicación, al realizar posteriormente las pruebas no encontramos ningún problema, los toast (mensajes por pantalla) correspondientes se mostraron correctamente y en sus respectivos lugares acordados. No se detectó ningún problema adicional referente al caso añadido.